# Avrupa Fabrika Taşıma Haber Tarama Ajanı
Teknik İş Paketi (SOW) + Prompt Setleri + JSON Şemaları
BIOS-Fit Skor Modeli + CRM Entegrasyon Senaryosu

BIOS Endüstriyel Relokasyon Perspektifi | Doküman Sürümü: v1.0

## 1. Teknik İş Paketi (SOW) – Kapsam ve Teslimatlar

### 1.1 Amaç

Avrupa genelinde fabrika taşıma/kapasite kaydırma/yatırım/tesis kapanışı gibi endüstriyel relokasyon sinyallerini çok dilli kaynaklardan otomatik olarak toplayan; sınıflandıran, yapılandırılmış veri çıkaran, BIOS-fit skorlayan ve yüksek skorları CRM’e aksiyon olarak ileten bir yapay zekâ ajanının geliştirilmesi.

### 1.2 Kapsam (In-Scope)

Kaynak yönetimi: RSS, News API benzeri indeksler, şirket IR/basın bülteni sayfaları, teşvik ajansları, ihale portalları (uyumlu olanlar).

Collector: zamanlayıcı (hourly/daily), rate-limit, hata yönetimi, dedup (kopya haber birleştirme).

Normalizer: HTML temizleme, dil tespiti, metadata çıkarımı, standartlaştırılmış metin formatı.

AI Processor: olay tipi sınıflandırma, entity extraction, from→to lokasyon çıkarımı, özetleme, BIOS-fit skor.

Veri katmanı: PostgreSQL + (opsiyonel) arama indeksi (OpenSearch).

Dashboard (MVP): filtreleme (ülke, sektör, şirket, olay tipi), Top fırsatlar listesi, detay sayfası.

Bildirim: skor eşiklerine göre e-posta/Teams/Slack uyarıları.

CRM entegrasyonu: yüksek skorlar için Lead/Opportunity/Task oluşturma, linkleme ve geri bildirim döngüsü.

Audit/log: her kayıt için kaynak, zaman, sürüm, karar izi ve güven puanı.

### 1.3 Kapsam Dışı (Out-of-Scope) – v1

Kapalı/ücretli veri tabanlarının lisanslanması (ayrı satın alma gerektirir).

Robots.txt veya kullanım şartları izin vermeyen sitelerin scraping’i.

Sosyal medya (LinkedIn/Twitter) otomatik kazıma (platform kuralları nedeniyle v1’de yok).

Tam otomatik teklif oluşturma ve müşteri ile doğrudan iletişim (onay mekanizması olmadan).

### 1.4 Fazlar ve Zaman Planı (MVP)

Faz 0 (1 hafta): Kapsam netleştirme, kaynak listesi v1, veri şeması, skor kriterleri ve kabul kriterleri.

Faz 1 (2 hafta): Collector + Normalizer + DB; dedup; temel dashboard iskeleti.

Faz 2 (1–2 hafta): AI Processor (prompt setleri, JSON çıktı), skor motoru, bildirimler.

Faz 3 (1 hafta): CRM entegrasyonu, kullanıcı kabul testleri (UAT), canlıya geçiş ve dokümantasyon.

### 1.5 Kabul Kriterleri (Acceptance Criteria)

Günlük taramada aynı haberin en fazla 1 kayıt olarak tutulması (dedup).

Her kayıt için: olay tipi, şirket, en az 1 lokasyon ve 0–100 BIOS-fit skor alanlarının dolu olması.

Top fırsatlar: skor ≥ 80 eşiklerinde bildirim üretimi ve dashboard’da listelenmesi.

Çok dilli içerikte (EN/DE/FR/PL/IT/ES): dil tespiti ve minimum tutarlı sınıflandırma.

CRM’e aktarılan kayıtların: kaynak linki, özet, skor, olay tipi ve önerilen aksiyon ile oluşturulması.

İzlenebilirlik: her kayıtta kaynak URL, çekim zamanı, işlem sürümü ve hata logları.

### 1.6 NFR – Performans, Güvenlik, Operasyon

Performans: 150 kaynağa kadar günde 2–4 çekim döngüsünde stabil çalışma.

Güvenlik: API anahtarları secret manager’da; rol bazlı erişim; loglarda hassas veri maskeleme.

Uyumluluk: robots.txt ve site şartlarına uyum; telif için tam metin yerine özet + link yaklaşımı.

Operasyon: izleme (healthcheck), retry/backoff, hata oranı raporu; yedekleme (DB günlük).

## 2. Prompt Setleri ve JSON Çıktı Şemaları

### 2.1 Prompt Tasarım İlkeleri

Tüm LLM çağrıları JSON üretmek zorundadır. Şema dışı alan üretimi yasaktır. Belirsiz alanlarda 'null' kullanılmalı; güven puanı ve gerekçe yazılmalıdır. Çıktı dili Türkçe; özel isimler orijinal dilde korunur.

### 2.2 Prompt Seti – Olay Tipi Sınıflandırma

SEN: Endüstriyel relokasyon istihbaratı çıkaran bir analistsin.
GÖREV: Aşağıdaki metinden olay tipini (event_type) belirle ve gerekçe yaz.
KURALLAR:
- Sadece JSON döndür.
- event_type şu değerlerden biri olmalı:
  ["relocation","closure","downsizing","expansion","new_plant","tender","capex_fdi","supply_chain_shift","other"]
- Emin değilsen other seç ve confidence düşük ver.

METİN:
{{article_text}}

### 2.3 Prompt Seti – Bilgi Çıkarımı (Entity & Event Extraction)

SEN: BIOS için fırsat çıkaran bir endüstriyel relokasyon analistsin.
GÖREV: Metinden şirket, lokasyon(lar), from→to ilişkisi, sektör, hat/ekipman tipi, zaman çizelgesi,
CAPEX/istihdam gibi sayısal bilgileri çıkar.
KURALLAR:
- Sadece JSON döndür (aşağıdaki şemaya uygun).
- Bulamadığın alanları null bırak.
- Olası/ima edilen bilgiler için assumptions alanında not düş ve confidence düşür.

METİN:
{{article_text}}

### 2.4 Prompt Seti – BIOS-Fit Skor ve Aksiyon Önerisi

SEN: BIOS iş geliştirme danışmanısın.
GÖREV: Çıkarılmış yapısal veriye göre BIOS-fit skor (0-100) ver ve en uygun aksiyonu öner.
KURALLAR:
- Sadece JSON döndür.
- Skor gerekçesi kısa ve net olsun.
- Aksiyon türleri: ["monitor","reach_out","request_docs","propose_site_visit","partner_search","tender_watch"]

GİRDİ JSON:
{{extracted_json}}

### 2.5 JSON Çıktı Şeması – ArticleRecord (v1)

{
  "source": {
    "publisher": "string",
    "url": "string",
    "retrieved_at_utc": "string (ISO8601)",
    "language": "string (ISO639-1)"
  },
  "article": {
    "title": "string",
    "published_at_utc": "string (ISO8601|null)",
    "text_summary_tr": "string",
    "event_type": "string (enum)",
    "confidence": 0.0
  },
  "entities": {
    "company": {"name": "string", "ticker": "string|null"},
    "countries": ["string"],
    "cities_sites": ["string"],
    "from_location": "string|null",
    "to_location": "string|null"
  },
  "industry": {
    "sector": "string|null",
    "subsector": "string|null",
    "line_type": "string|null",
    "equipment_keywords": ["string"]
  },
  "signals": {
    "capex_usd": "number|null",
    "jobs_impact": "integer|null",
    "timeline": "string|null"
  },
  "bios_fit": {
    "score": 0,
    "score_confidence": 0.0,
    "rationale_tr": "string",
    "recommended_action": "string (enum)",
    "recommended_next_step_tr": "string"
  },
  "assumptions": ["string"],
  "raw_hash": "string"
}

## 3. BIOS-Fit Skor Matematiği (Formüllü)

### 3.1 Değişken Tanımları (0–1 Normalize)

T = Teknik Karmaşıklık (robot/PLC/safety/commissioning varlığı)

R = Relokasyon Doğrudanlığı (relocation/line transfer ise yüksek; sadece yatırım haberi ise orta)

G = Coğrafi Uygunluk (BIOS erişimi, vize/lojistik kolaylığı, geçmiş proje sinyali)

S = Sektör Önceliği (otomotiv, beyaz eşya, enerji/batarya, kimya vb.)

U = Zaman Penceresi (0–18 ay yüksek; 18–36 ay orta; belirsiz düşük)

C = Kaynak Güveni (IR/press release yüksek; saygın medya orta; blog düşük)

V = Proje Hacmi (capex, kapasite, ekipman büyüklüğü; yoksa proxy)

### 3.2 Skor Formülü

Ağırlıklı skor (0–100):
Score = 100 * (0.22*T + 0.18*R + 0.15*G + 0.12*S + 0.12*U + 0.11*C + 0.10*V)

Skor güveni (0–1):
ScoreConfidence = min(1, 0.6*C + 0.4*DataCompleteness)
DataCompleteness = (dolu kritik alan sayısı / kritik alan sayısı)
Kritik alanlar: company, event_type, country, (from/to veya site), sector/line_type.

### 3.3 Eşikler ve Aksiyon Haritası

- Score ≥ 80: 'reach_out' veya 'request_docs' + anlık bildirim
- 65 ≤ Score < 80: 'monitor' + haftalık rapor
- 50 ≤ Score < 65: 'tender_watch' veya 'partner_search'
- Score < 50: arşivle (yalnızca arama için)

Ayrıca event_type 'tender' ise Score ne olursa olsun 'tender_watch' tetiklenebilir.

## 4. CRM’e Bağlama Senaryosu (Lead/Opportunity/Task Akışı)

### 4.1 Genel Akış

Ajan yüksek skorlu fırsat kaydı üretir (ArticleRecord).

Workflow Engine, eşik ve kurallara göre CRM aksiyonu seçer.

CRM’de 'Company' (hesap) varsa ilişkilendir; yoksa yeni Account/Company oluştur.

Skor ≥ 80 ise: Lead/Opportunity aç + 'Next Step' görevi (Task) oluştur.

Haber linki, özet, skor, event_type ve önerilen aksiyon CRM kaydına yazılır.

Satış ekibi geri bildirim alanını işaretler (Qualified/Disqualified/Follow-up).

Geri bildirim, model iyileştirme için etiket olarak sisteme geri akar.

### 4.2 CRM Nesneleri ve Alan Eşlemesi (Öneri)

Account/Company: company.name, country/city (varsa)

Lead/Opportunity: event_type, sector, line_type, from_location, to_location, timeline

Custom Fields: bios_fit.score, bios_fit.score_confidence, source.publisher, source.url

Task (BD Aksiyonu): recommended_action + recommended_next_step_tr + due date (7–14 gün)

Attachment/Note: özet metni ve çıkarılan ana sinyaller

### 4.3 Entegrasyon Seçenekleri

Seçenek A (Önerilen): CRM REST API + Webhook
- Workflow Engine, CRM API’ye kayıt açar/günceller.
- CRM tarafında webhook ile durum değişiklikleri (Qualified vb.) geri alınır.

Seçenek B: iPaaS (Make/Zapier/Power Automate)
- Hızlı kurulum; ancak yüksek hacimde maliyet ve kontrol sınırlı.

Seçenek C: Mesaj Kuyruğu (Kafka/RabbitMQ) + Integration Service
- Kurumsal ölçek; çok sistemli mimariler için.

### 4.4 Veri Kalitesi ve Satış Süreci Notları

CRM’e otomatik kayıt atarken kalite kontrol kritik olur:
- Aynı şirket için çoklu haber birleşimi (threading)
- Bölgesel BD sorumlusu ataması (ülke/sektöre göre)
- SLA: yüksek skor fırsatlar 48 saat içinde değerlendirilir
- Satış geri bildirimi modele dönerek yanlış pozitifleri azaltır