# Avrupa Fabrika Taşıma Haberleri için
Yapay Zekâ Destekli Tarama Ajanı

Teknik Mimari Diyagramı ve Yapılacaklar Listesi (MVP + Ölçekleme)

## 1. Teknik Mimari Diyagramı

Not: Mimari, önce MVP (Minimum Viable Product) olarak kurulup; kaynak sayısı, dil kapsamı ve workflow otomasyonları arttıkça ölçeklenecek şekilde tasarlanmıştır.

## 2. Net Yapılacaklar Listesi

### 2.1. Hedef ve Kapsam Tanımı (Hafta 1)

Relokasyon sinyali tanımı: relocation/closure/expansion/tender gibi olay tiplerini netleştir.

Hedef ülkeler ve diller: EN, DE, FR, IT, ES, PL vb. öncelik sırası belirle.

BIOS-fit skor kriterleri: teknik karmaşıklık, zaman penceresi, sektör, coğrafya, kaynak güveni.

Çıktı formatı: Kim? Nereden? Nereye? Ne? Ne zaman? Hat tipi? Tahmini hacim? Aksiyon önerisi?

### 2.2. Kaynak Havuzu ve Toplayıcı (Hafta 1–2)

Kaynak listesi oluştur: RSS/News API/IR sayfaları/teşvik ajansları/ihale portalları (ilk etap 50–150 kaynak).

Collector servis: zamanlayıcı (cron), rate-limit, hata yönetimi, robots.txt ve site şartları kontrol yaklaşımı.

Dedup mekanizması: aynı haberin farklı yayıncı kopyalarını tespit (başlık+hash+benzerlik).

Ham içerik depolama: kaynak URL, çekim zamanı, içerik snapshot.

### 2.3. Normalizasyon ve Dil İşleme (Hafta 2)

HTML temizleme ve metin çıkarımı (boilerplate removal).

Dil tespiti ve gerekiyorsa çeviri stratejisi (önce sınıflandır, sonra gerekirse çevir).

Metadata standardı: tarih, yayıncı, ülke, kategori, güven skoru alanları.

Kayıt şeması (JSON) tasarla: LLM çıktılarıyla uyumlu tek şema.

### 2.4. AI İşleme Katmanı (Hafta 3)

Sınıflandırma prompt’u: relocation/closure/expansion/tender etiketleri.

Bilgi çıkarımı: company, from→to lokasyon, sektör, hat tipi, zaman çizelgesi, capex/headcount (varsa).

Özetleme: yönetici özeti (5–7 satır) + teknik özet (hat/ekipman odaklı).

BIOS-fit skor: 0–100 ve açıklama (neden yüksek/düşük).

Güven puanı: kaynak türü ve metin kesinliğine göre (ör. basın bülteni > blog).

### 2.5. Veri Tabanı, Arama ve Panel (Hafta 3–4)

PostgreSQL şeması: articles, entities, events, locations, scores, sources tabloları.

OpenSearch/Elasticsearch indeks: hızlı arama ve filtreleme (ülke, sektör, şirket, olay tipi).

Basit web panel: filtreler + 'Top fırsatlar' listesi + tekil haber detay sayfası.

Export: haftalık rapor (Word/PDF) ve CSV/Excel dışa aktarım.

### 2.6. Bildirim ve Workflow (Hafta 4)

Eşik tanımı: ör. skor ≥ 80 ise anlık bildirim; 60–79 haftalık rapora girer.

Bildirim kanalları: e-posta, Teams/Slack; konu başlığı standardı ve kısa özet.

Takip listesi: şirket/ülke/sektör bazlı izleme; yeniden haber gelince zincirleme bağlama.

CRM aksiyon taslağı: 'BD aksiyonu', 'teklif sinyali', 'site visit önerisi' gibi durumlar.

### 2.7. Uyumluluk ve Operasyon (Sürekli)

Robots.txt ve site şartlarına uyum; scraping yerine mümkün olduğunda RSS/API önceliği.

Copyright: tam metin saklama yerine özet + kaynak linki yaklaşımı.

Loglama ve izlenebilirlik: her çekim ve LLM kararı için audit alanları.

Kalite kontrol: yanlış pozitif/negatif takibi ve prompt iyileştirme döngüsü.

## 3. MVP Başarı Kriterleri

Günlük taramada en az %70 doğrulukla 'relokasyon sinyali' yakalama.

Haftalık raporda 10–20 adet yüksek alaka düzeyli fırsat üretimi.

Her fırsatta: şirket, lokasyon, olay tipi ve BIOS-fit skorunun tutarlı üretimi.

Dedup sayesinde aynı haberin en fazla 1 kayıt olarak gösterilmesi.